Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕКРАСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2022 года  №  191

| О внесении изменений в районную целевую программу, утверждённую постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от 06.12.2021 года № 1543 «Об утверждении районной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2022-2024 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации Некрасовского от 13.03.2020 года №272 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» и в целях развития современной и эффективной автомобильно–дорожной инфраструктуры, сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог Некрасовского муниципального района, доведения её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям, Администрация Некрасовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  в районную целевую программу,  утверждённую постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от 06.12.2021 года №1543 «Об утверждении районной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2022 – 2024 годы», прилагаемые изменения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы-начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Некрасовского муниципального района В.Ю. Шмакова.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Некрасовского муниципального  района                            П.Н. Кулаков

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы-начальник Управления ЖКХ Администрации Некрасовского МР | В.Ю. Шмаков |
| Начальник юридического отдела администрации Некрасовского МР | Ю.Е. Будилко |
| Начальник Управления финансов Некрасовского МР | Л.В.Попова |

НАПРАВИТЬ:

Управление Финансов

Управление ЖКХ

КУМИ

Исполнитель:

Гаврилова Е.А.

4-13-48

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от                        №

Изменения,

вносимые в

районную целевую программу

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2022 – 2024 годы»

1.Паспорт районной целевой программы Некрасовского муниципального района изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Районная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Некрасовского муниципального района на 2022-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | 1. Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2. Постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2020 №0297-п «Об утверждении региональной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Разработчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Некрасовского муниципального района (далее – Управление ЖКХ) |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Некрасовского муниципального района Муниципальное учреждение Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации Некрасовского муниципального района |
| Координатор программы | заместитель Главы-начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Некрасовского муниципального района Шмаков Валерий Юрьевич |
| Цель программы | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
| Перечень разделов программы | I. Общая характеристика сферы деятельности Программы II. Цели и задачи Программы III. Сроки реализации Программы IV. Перечень программных мероприятий V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования VI. Управление Программы и контроль за ходом ее реализации VII. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности и результативности Программы |
| Сроки реализации | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования Плановый объём финансирования (тыс. руб.) всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. Местный бюджет 25639,64517 12406,64517 6434,0 6799,0 Областной бюджет 36675,96767 27412,50367 4631,732 4631,732 Итого по программе 62315,61284 39819,14884 11065,732 11430,732 |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы | - процент автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения – 100%; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог |

2. Раздел «Сведения об общей потребности в ресурсах в рамках утвержденных бюджетных ассигнований для реализации Программы Некрасовского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Сведения об общей потребности в ресурсах в рамках утвержденных бюджетных ассигнований

| Наименование ресурсов | Объем финансирования ( тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Финансовые ресурсы всего: | 62315,61284 | 39819,14884 | 11065,732 | 11430,732 |
| - районный бюджет | 25639,64517 | 12406,64517 | 6434,0 | 6799,0 |
| - областной бюджет | 36675,96767 | 27412,50367 | 4631,732 | 4631,732 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Таблицу «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Цель 1 - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
|  | Задача 1. сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог |
| 1 | Ремонт дорог местного значения (вне границ населенных пунктов) |
|  | сельское поселение Некрасовское | 2022 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 7047,00 | 7047,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги Ярославль-Кострома-д. Гумнищи-д. Заболотное-д. Берестенки тип покрытия – грунт, протяженность – 3,1 км, протяженность ремонтируемого участка – 1,2 7 км | 2022 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 7047,00 | 7047,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | сельское поселение Бурмакино | 2022 | МУ «Управление ЖКХ» | итого | 23995,61040 | 23995,61040 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги Туношна-Бурмакино-Копорье (участок от съезда с автодороги Туношна-Бурмакино до съезда к д. Копорье), Некрасовский р-н, Ярославская область тип покрытия – асфальтобетон, протяженность – 1,761 км, протяженность ремонтируемого участка – 1,234 км | 2022 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 752,77224 | 752,77224 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 14302,67256 | 14302,67256 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги Туношна-Бурмакино-Копорье (участок от съезда к д.Копорье до ГБУ СО ЯО Бурмакинский Психоневрологический Интернат) тип покрытия – асфальтобетон, протяженность – 1,761 км, протяженность ремонтируемого участка – 0,79 км | 2022 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 447,00828 | 447,00828 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 8493,15732 | 8493,15732 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги Никольское-Бурмакино-Кстово-Левино-Теляково-Гридино тип покрытия – грунт, протяженность – 4,193 км | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги Бурмакино-Рождествено-д.Гулениха тип покрытия – грунт, протяженность – 1,0 км | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | сельское поселение Красный Профинтерн | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | итого | 7412,04059 | 2460,30859 | 4951,732 | 0 |
|  |  |  |  | МБ | 2723,63480 | 123,63480 | 2600,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | ОБ | 4688,40579 | 2336,67379 | 2351,73200 | 0,00000 |
| 1.6 | Ремонт участка автомобильной дороги Заболотье-Согожа-Ломовская-Ивановская-Михалевка тип покрытия – грунт, протяженность – 6,458 км 1 участок | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 105,29259 | 0,0 | 105,29259 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 1996,2911 | 0,0 | 1996,2911 | 0,00 |
|  |  |  |  | итого | 2101,58369 | 0 | 2101,58369 | 0,00 |
| 1.7 | Ремонт участка автомобильной дороги Заболотье-Согожа-Ломовская-Ивановская-Михалевка тип покрытия – грунт, протяженность – 6,458 км 2 участок | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 2476,00 | 0,00 | 2476,00 | 0,00 |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги Шебунино-Красный Профинтерн-Кощевка-Васильково-Сумароково тип покрытия – грунт, протяженность – 1,421 км | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Ремонт автомобильной дороги Шебунино-Красный Профинтерн-Судищи-д. Кудрино тип покрытия – грунт, протяженность – 0,8 км, протяженность ремонтируемого участка – 0,8 км | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Ремонт автомобильной дороги «Красный Профинтерн-Вятское-Сватково-Чурово» тип покрытия – грунт, протяженность – 2,021 км, протяженность ремонтируемого участка – 0,434 км | 2022-2023 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 142,34221 | 123,6348 | 18,70741 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 2692,11469 | 2336,67379 | 355,4409 | 0,0 |
|  |  |  |  | итого | 2834,45690 | 2460,30859 | 374,14831 | 0,00000 |
| 1.11 | Ремонт участка автомобильной дороги Заболотье-Согожа-Ломовская-Ивановская-Михалевка тип покрытия – грунт, протяженность – 6,458 км | 2022-2024 | Управление ЖКХ | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Ремонт автомобильной дороги Михалевка-Трубниково тип покрытия – грунт, протяженность – 1,116 км 3 участок | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проверка достоверности сметной стоимости | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 81,67988 | 81,67988 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Технический надзор | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 120,54997 | 120,54997 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Выполнение кадастровых работ по подготовке проектов межевания земельных участков под автомобильными дорогами | 2023 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Капитальный ремонт моста через р. Нерехта | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | МБ | 2965,00 | 0,00 | 0,00 | 2965,00 |
|  | Задача 2. поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |
| 6 | Содержание автодорог (вне границ населенных пунктов в границах поселений), всего: | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» СП | итого | 18342,00 | 6114,00 | 6114,00 | 6114,00 |
|  |  |  |  | МБ | 11502,00 | 3834,00 | 3834,00 | 3834,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 6840,00 | 2280,00 | 2280,00 | 2280,00 |
| 6.1 | Сельское поселение Некрасовское, зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» СП Некрасовское | итого | 5100,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 |
|  |  |  |  | МБ | 3247,50 | 1367,50 | 1320,00 | 1320,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 1852,50 | 332,50 | 380,00 | 380,00 |
| 6.2 | Сельское поселение Бурмакино, зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» СП Бурмакино | итого | 5742,00 | 1914,00 | 1914,00 | 1914,00 |
|  |  |  |  | МБ | 3462,00 | 1154,00 | 964,000 | 964,000 |
|  |  |  |  | ОБ | 2280,00 | 760,00 | 950,00 | 950,00 |
| 6.3 | Сельское поселение Красный Профинтерн, зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» СП Красный Профинтерн | итого | 7500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
|  |  |  |  | МБ | 4792,50 | 1312,50 | 1550,00 | 1550,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 2707,50 | 1187,50 | 950,00 | 950,00 |
|  | Всего по ремонту, реконструкции, содержанию, межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними, автомобильных дорог Некрасовского района | 2022-2024 | МУ «Управление ЖКХ» | итого | 62315,61284 | 39819,14884 | 11065,732 | 11430,732 |
|  |  |  |  | МБ | 25639,64517 | 12406,64517 | 6434,0 | 6799,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 36675,96767 | 27412,50367 | 4631,73200 | 4631,732 |

4. Раздел «V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования» изложить в следующей редакции:

V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 62315,61284 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Программы за счет средств местного бюджета требуется 25639,64517тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 12406,64517 тыс. руб.;

в 2023 году – 6434,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 6799,00 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Программы формируется за счет областного и местного бюджетов.