Приложение № 1

Перечень объектов для включения в районную целевую программу

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2017 – 2019 годы»

Мероприятия по строительству объектов капитального строительства

- Объекты газоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, района | Мощность объекта, км | Протяженность построенных сетей в (км)/кол – во домовладений (план для мероприятий газификации | Наличие проектной документации, положительного заключения экспертизы, стадия разработки ПСД | Сметная стоимость строительст-ва, тыс. руб. | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0бластной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет НМР, тыс. руб. | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Мероприятия 2017 г. |
| 1 | Строительство газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж | - | - | Строительно – монтажные работы по объекту выполнены в 2016 году | - | - | - | - |
| 2 | Технический надзор по объекту: Строительство газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж | - | - | Строительно – монтажные работы по объекту выполнены в 2016 году | 599,18210 | - | - | - |
| 3 | Распределительные газовые сети в с. Никольское и д. Андреевское с.п. Бурмакино Некрасовского района Ярославской области | - | - | Аукцион на выполнение строительно – монтажных работ | 15 325.93 | - | - | - |
| 4 | Строительство газораспределительной сети МБОУ «Бурмакинская СОШ №2» | 0,08 | 0,08/- | Сбор исходных данных для проектирования | 400 | - | 400 | - |
| 5 | Строительство газораспределительной сети МБУК «КДЦ СП Бурмакино» Филиал: Рождественский сельский клуб | 0,14 | 0,14/- | Сбор исходных данных для проектирования | 400 | - | - | 400 |
| 6 | Строительство газораспределительной сети МБОУ «Никольская СОШ» | 0,12 | 0,12/- | Сбор исходных данных для проектирования | 400 | - | 400 | - |
| 7 | Строительство газораспределительной сети МБУК «КДЦ СП Бурмакино» Филиал: Никольский сельский дом культуры | 0,08 | 0,08/- | Сбор исходных данных для проектирования | 400 | - | - | 400 |
| 8 | Строительство газораспределительной сети МБУК «КДЦ СП Бурмакино» Филиал: Бурмакинский дом культуры | 0,08 | 0,08/- | Сбор исходных данных для проектирования | 400 | - | - | 400 |
| 9 | Газификация д. Бор | - | -/- | Начало строительно-монтажных работ | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 0,42 | 0,42/137 | - | 35925,1121 | - | 800 | 1200 |
| Мероприятия 2018 г. |
| 1 | Строительство газопровода п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж | - | - | Строительно – монтажные работы по объекту выполнены в 2016 году | - | - | - | - |
| 2 | Распределительные газовые сети в с. Никольское и д. Андреевское с.п. Бурмакино Некрасовского района Ярославской области | 7,9 | 7,9/340 | Аукцион на выполнение строительно – монтажных работ | 15 325.93 | - | 15 325.93 | - |
| 3 | Технический надзор по объекту: Распределительные газовые сети в с. Никольское и д. Андреевское с.п. Бурмакино Некрасовского района Ярославской области | - | - | Заключен муниципальный контракт | 155,70675 | - | 155,70675 | - |
| 4 | Газификация д. Шишелово, д. Басова | 2,6 | 2,6/110 | Жителями разработана ПСД, Наличие экспертизы ПСД | 6170 | 4000 | 2000 | - |
| 5 | Газификация д. Климовское | 1,3 | 1,7/43 | Жителями разработаны , Наличие экспертизы ПСД | 3200 | - | 3200 | - |
| 6 | Газификация ул. Заречная с. Малые Соли | 2 | 1/40 | Жителями разработана ПСД, ПСД на экспертизе | 2800 | - | 2800 | - |
| 7 | Перевод котельной на природный газ в д. Грешнево | - | - | - | 9500 | - | - | - |
| 8 | Газификация п. Некрасовское (ул. Заречная Набережная, ул. Ярославская, пер. Ярославский) | 2,5 | 2,5/40 | Выполнены инженерные изыскания жителями. | 4000 | - | - | - |
| 9 | Газификация п. Бурмакино (ул. Первомайская, ул. Некрасовская) | 1 | 1/45 | Жителями разрабатывается ПСД. | 2000 | - | 2000 | - |
| 10 | Газификация д. Пищалино | 1,2 | 1,2/45 | Жителями разрабатывается ПСД | 2000 |  | 2000 |  |
| 11 | Перевод на природный газ многоквартирные дома в ст. Сахареж | 1,5 | 1,5/52 кв.-5 домов | Сбор исходных данных для разработки ПСД | 2500 | - | 2500 | - |
| 12 | Газификация д. Бор | 4,8 | 4,8/137 | Завершение строительно-монтажных работ | 17000 | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 24,8 | 24,8/852 | - | 64651,6368 | 4000 | 29981,6368 | - |
| Мероприятия 2019 г. |
| 1 | Перевод на природный газ многоквартирные дома в п. Золотой Колос | - | 161 кв. 3 дома | - | - | - | - | - |
| 2 | Газификация д. Якушиха, д. Коробиха | 3 | 3/80 | - | 5500 | - | - | - |
| 3 | Строительство газопровода до д. Орешки, д. Агеево, д. Ескино, д. Васильевкое | 5,5 | 5,5/100 | Жителями разрабатывается ПСД. | 8000 | - | - | - |
| 4 | Газификация д. Осиновая Слобода (закольцовка) | 0,3 | 0,3/- | Сбор исходно – разрешительной документации | 700 | - | - | - |
| 5 | Газификация ул. Луговая, ул. Советская п. Красный Профинтерн | 2,0 | 2/20 | Сбор исходно – разрешительной документации | 4000 | - | - | - |
| 6 | Строительство газопровода до д. Ядрово | 1,5 | 1,5/50 | Жителями разрабатывается ПСД. | 2500 | - | - | - |
| 7 | Газификация с. Левашово (ул. Советская) | 0,5 | 0,5/8 | - | 1000 | - | - | - |
| 8 | Газификация с. Бурмакино ул. Центральная | 0,15 | 0,15/7 | - | 500 | - | - | - |
| 9 | Газификация д. Лом, д. Новоберезки | 3,2 | 3,2/50 | - | 5000 | - | - | - |
| 10 | Газификация д. Федяево, д. Ермаково | 3 | 3/69 | - | 5000 | - | - | - |
| 11 | Газификация д. Овсяники, Тюньба | 7,0 | 7/70 | - | 10000 | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 26,15 | 26,15/615 |  | 42200 |  |  |  |

- Объекты теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, района | Мощность объекта, км | Протяженность построенных сетей в (км)/кол – во домовладений | Наличие проектной документации, положительного заключения экспертизы, стадия разработки ПСД | Сметная стоимость строительст-ва, тыс. руб. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0бластной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет НМР, тыс. руб. | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Мероприятия 2019г. |
| 1 | Перевод квартир на индивидуальное электроотопление жилого дома №2 по ул. Майская в д. Заболотье | 27 квартир | - | 3500 | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | 3500 | - | - | - |

Приложение № 2

Мероприятия по проектированию объектов капитального строительства

- Объекты газоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, района | Мощность объекта, км | Протяженность построенных сетей (км)/кол – во домовладений (план для мероприятий газификации | Сметная стоимость проектиро-вания и экспертизы тыс. руб.; | В том числе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет НМР, тыс. руб. | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия 2017 г. |
| 1 | Газификация с. Никольское, д. Андреевское | 7,9 | 7,9/340 | 1239,70 | 1239,70 | - | Наличие ПСД и положительного заключения экспертизы в строительстве |
| 2 | Газификация п. Некрасовское (ул. Заречная Набережная, ул. Ярославская, пер. Ярославский) | 2,5 | 2,5/40 | 750 | 750 | - | Выполнены инженерные изыскания жителями. |
| 3 | Строительство газопровода до д. Орешки, д. Агеево, д. Ескино, д. Васильевкое | 5,5 | 5,5/100 | - | - | - | Жителями разрабатывается ПСД. |
| 4 | Строительство газопровода до д. Ядрово | 1,5 | 1,5/50 | - | - | - | Жителями разрабатывается ПСД. |
| 5 | Газификация д. Пищалино | 1,2 | 1,2/45 | - | - | - | Жителями разрабатывается ПСД |
| 6 | Газификация п. Бурмакино (ул. Первомайская, ул. Некрасовская) | 1 | 1/45 |  |  |  | Жителями разрабатывается ПСД |
| 7 | Перевод на природный газ многоквартирные дома в ст. Сахареж | 1,5 | 52 кв. 5 домов | 700 | 700 |  | Сбор исходных данных для проектирования |
| 8 | Строительство газораспределительной сети МБОУ «Бурмакинская СОШ №2» | 0,08 | 0,08/- | 0,08/- | - | - | Сбор исходных данных для проектирования |
| 9 | Строительство газораспределительной сети МБУК «КДЦ СП Бурмакино» Филиал: Рождественский сельский клуб | 0,14 | 0,14/- | 0,14/- | - | - | Сбор исходных данных для проектирования |
| 10 | Строительство газораспределительной сети МБОУ «Никольская СОШ» | 0,12 | 0,12/- | 0,12/- | - | - | Сбор исходных данных для проектирования |
| 11 | Строительство газораспределительной сети МБУК «КДЦ СП Бурмакино» Филиал: Никольский сельский дом культуры | 0,08 | 0,08/- | 0,08/- | - | - | Сбор исходных данных для проектирования |
| 12 | Строительство газораспределительной сети МБУК «КДЦ СП Бурмакино» Филиал: Бурмакинский дом культуры | 0,08 | 0,08/- | 0,08/- | - | - | Сбор исходных данных для проектирования |
| Мероприятия 2018 г. |
| 1 | Газификация д. Якушиха, д. Коробиха | 3 | 3/80 | 1000 | - | - | - |
| 2 | Газификация ул. Луговая, ул. Советская п. Красный Профинтерн | 2 | 2/20 | 650 | - | - | Сбор исходных данных для проектирования |
| 3 | Перевод на природный газ многоквартирные дома в п. Золотой Колос | 161 кв. 3 дома | - | - | - | - | Сбор исходных данных для проектирования |
| 4 | Газификация д. Осиновая Слобода (закольцовка) | 0,3 | 0,3/- | 300 | - | - | - |
| 5 | Газификация с. Левашово (ул. Советская) | 0,5 | 0,5/8 | 350 | - | - | - |
| 6 | Газификация с. Бурмакино ул. Центральная | 0,15 | 0,15/7 | 200 | - | - | - |
| 7 | Газификация д. Лом, д. Новоберезки | 3,2 | 3,2/50 | 1200 | - | - | - |
| 8 | Газификация д. Федяево, д. Ермаково | 3 | 3/69 | 1200 | - | - | - |
| 9 | Газификация д. Овсяники, Тюньба | 7 | 7/70 | 1500 | - | - | - |
| Мероприятия 2019 г. |
| 1 | Газификация д. Рыбницы | 1 | 1/80 | 1000 | - | - | - |
| 2 | Газификация д. Поздеевское, д. Титовское | 6 | 6/150 | 1500 | - | - | - |
| 3 | Газификация с. Черная Заводь | 4 | 4/50 | 1500 | - | - | - |
| 4 | Газификация п. Некрасовское (ул. Сиреневая) | 0,6 | 0,6/12 | 500 | - | - | - |
| 5 | Строительство модульной котельной в с. Левашово, строительства газопровода к котельной. | котельная, 1,3 км | - | 1400 | - | - | - |

- Объекты теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, района | Мощность объекта, км | Протяженность построенных сетей (км)/кол – во домовладений | Сметная стоимость проектиро-вания и экспертизы тыс. руб.; | В том числе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет НМР, тыс. руб. | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия 2018 г. |
| 1 | Перевод квартир на индивидуальное электроотопление жилого дома №2 по ул. Майская в д. Заболотье | -/27 квартир | 500 | - | - | - |