МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0171300012716000117-0087505-02
на выполнение работ по разработке проектно - сметной документации по объекту: «Распределительные газовые сети в с. Никольское и д. Андреевское с. п. Бурмакино Некрасовского района Ярославской области»

п. Некрасовское                                                                                             «__»__________2016 года

Муниципальное учреждение «Капитального строительства, жилищно – коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Снакина Константина Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «ПрофиЭксперт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Белохвостова Геннадия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона №0171300012716000117 от 16 ноября 2016 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Настоящий Контракт заключён в соответствии с условиями документации об аукционе и предложения цены Подрядчика – победителя аукциона.

Подрядчик должен иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к данному виду работ в соответствии с действующим законодательством.

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим Контрактом срок разработать проектно – сметную документацию по объекту: «Распределительные газовые сети в с. Никольское и д. Андреевское с. п. Бурмакино Некрасовского района Ярославской области», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту, указанному в п. 1.2. настоящего Контракта своими силами или привлечёнными силами из своих материалов, на своём оборудовании, своими инструментами при помощи своих технических, транспортных и иных средств, в соответствии с утверждёнными Техническим заданием (Приложение 1) и сметным расчётом (Приложение 2).

  - Срок выполнения работ: в течение 120 календарных дней со дня заключения Муниципального контракта.

  - Срок действия Муниципального контракта: со дня заключения Муниципального контракта до 31 декабря 2017 года, а в части неисполненных обязательств до момента их полного исполнения Сторонами.

- Обязанности сторон

  - Подрядчик обязуется:

    - Обеспечить:

- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Контрактом;

- выполнение предусмотренных настоящим Контрактом работ в полном соответствии с Техническим заданием, иными исходными данными на проектирование, действующими строительными нормами и правилами;

- качество проекта, в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями;

- своевременное устранение за свой счёт недостатков, выявленных при приёмке работ, в процессе проведения государственной экспертизы проектно – сметной документации и в период гарантийного срока, который составляет 2 года со дня подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ;

- проведение необходимых мероприятий по технике безопасности.

    - Сдать Проект Заказчику в виде, соответствующем Положению о составе разделов проектно – сметной документации и требованиям к их содержанию, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 в объёме и количестве, предусмотренном Техническим заданием.

    - Провести согласование Проекта в организациях, выдавших технические условия, осуществляющих контроль за промышленной безопасностью.

    - Выполнить прохождение государственной экспертизы Проекта в организациях, имеющих право на проведение государственной экспертизы.

    - Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

    - Устранение всех замечаний в Проекте по требованию Заказчика, при обнаружении недостатков при прохождении государственной экспертизы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

  - Заказчик обязуется:

    - В трехдневный срок с момента заключения настоящего Контракта передать Подрядчику имеющуюся техническую документацию, необходимую для выполнения работ.

    - Подготовить объект для производства Подрядчиком порученных ему по Контракту работ.

    - Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

- Цена и порядок расчётов

  - Цена муниципального контракта составляет 1 127 000 (один миллион сто двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

  - Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Цена включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по Контракту, с учётом расходов на проектные и изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проектной документации, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  - Оплата осуществляется в российских рублях в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика на основании подписанных Сторонами в 4-х экземплярах акта приёмки выполненных работ не позднее 31 декабря 2017 года. Авансирование не предусмотрено.

  - Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон при его исполнении без изменения предусмотренных Контрактом объёмов выполняемых работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

  - Настоящий Контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов объём работ, предусмотренный Контрактом.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении, предусмотренных Контрактом, объёма работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

  - В случае превышения Подрядчиком объёмов работ, при отсутствии дополнительного соглашения Сторон, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счёт.

- Обеспечение исполнения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по Контракту составляет 450 000 рублей 00 копеек и может быть предоставлено следующими способами: в виде банковской гарантии, предоставленной на период с момента заключения Контракта по 5 февраля 2018 года или внесением денежных средств на указанный счёт Заказчика. Способ обеспечения обязательств по Контракту выбирает Подрядчик. В случае если им было выбрано внесение денежных средств и обязательство исполнено надлежащим образом, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего требования от Подрядчика, но не ранее 30 апреля 2017 года.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

  - В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 28 175 рублей 00 копеек.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приёмке результатов выполнения работ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

  - За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере: 112 700 рублей 00 копеек.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

- Форс – мажорные обстоятельства

  - Ни одна из Сторон не несёт ответственности в случае невыполнения, несвоевременного выполнения какого – либо обязательства по Контракту, если это последовало исключительно в результате наступления или действия обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажорных).

  - Затронутая форс – мажорными обстоятельствами Сторона обязана о наступлении и прекращении таких обязательств, немедленно, не позднее 5 дней с момента их наступления, известить об этом другую Сторону в письменном виде. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, о возможных их последствиях. Несвоевременное извещение о форс – мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону возможности ссылаться на них в будущем.

  - Форс – мажорными обстоятельствами Стороны договорились считать: наводнение, сель, землетрясение, эпидемии, военные действия, иное подобное перечисленному.

  - Наступление форс – мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения настоящего Контракта на период их действия.

- Порядок сдачи и приемки работ

  - При выполнении Работ Подрядчик представляет Заказчику акт приёмки выполненных работ в 4-х экземплярах с приложением к нему Проекта в объёме и количестве, предусмотренным Техническим заданием, а также другие документы предусмотренные настоящим Контрактом.

  - Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта выполненных работ рассматривает представленные документы. В случае утверждения Заказчиком представленных документов, предусмотренных Техническим заданием, Заказчик подписывает акт выполненных работ и направляет его Подрядчику. В случае отказа Заказчика в приемки Работ, сторонами составляется акт с указанием замечаний и сроков устранения недоработок.

- Разрешение споров между сторонами

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путём ведения переговоров либо выставления досудебной претензии, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

  - Расходы на экспертизу несёт Подрядчик.

- Расторжение контракта

  - Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта по обстоятельствам, предусмотренным гражданским законодательством.

- Заключительные положения

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким – либо ещё способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

  - Любое уведомление по Контракту даётся в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется письмом получателю по его адресу, указанному в разделе 11 настоящего Муниципального контракта.

  - Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

- Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК

МУ «Капитального строительства, жилищно – коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района»

152260, Ярославская область, р.п. Некрасовское, ул. Советская, 73.

УФК по Ярославской области (Управление финансов НМР, МУ «КС ЖКХ и ТП НМР», л.с. 801.01.009.6)

ИНН 7621008407

КПП 762101001

БИК 047888001

р/с 40204810700000000037 отделение Ярославль г. Ярославль

Директор

_________________________ К.С.Снакин

мп

ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиЭксперт»

150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 41

Фактический (почтовый) адрес: 150040,

г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, а/я 148

ИНН 7604165128 КПП 760401001

Северный банк ПАО Сбербанк

г. Ярославль

р/счет № 40702810077020004403

к/счет 30101810500000000670

БИК 047888670

ОКПО 63135416

Тел/факс (4852) 58 45 44

E-mail: megawattprofi@rambler.ru,

megawattprofi@mail.ru

Директор

______________________ Г.И.Белохвостов

мп

Приложение 1
                                                                                                 к Муниципальному контракту
№0171300012716000117-0087505-02

от _________________2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно – сметной документации по объекту: «Распределительные газовые сети в с. Никольское и д. Андреевское с. п. Бурмакино Некрасовского района Ярославской области»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Муниципальное учреждение «Капитального строительства, жилищно – коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района» |
| 2 | Основание для проектирования | Районная целевая программа Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2014 – 2016 годы |
| 3 | Район строительства | Ярославская область, Некрасовский район, сельское поселение Бурмакино, с. Никольское, д. Андреевское |
| 4 | Вид строительства | Строительство распределительных газовых сетей в с. Никольское и д. Андреевское сельского поселения Бурмакино Некрасовского района Ярославской области, протяженностью 5800 м |
| 5 | Назначение объекта капитального строительства | Газификация жилых домов с. Никольское, д. Андреевское Некрасовского района |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное проектирование – проектная документация (текстовая и графическая часть) |
| 7 | Требования к составу проектной документации | Состав разделов проектной документации: Раздел 1. «Пояснительная записка» Раздел 2. «Проект полосы отвода» Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» Раздел 4. «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» Раздел 5. «Проект организации строительства» Раздел 6. «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» Раздел 7. «Мероприятия по охране окружающей среды» Раздел 8. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел 9. «Смета на строительство» Отчет по инженерно – геодезическим изысканиям. Отчет по инженерно – геологическим изысканиям. Отчет по инженерно – экологическим изысканиям Проект планировки территории. |
| 8 | Порядок разработки проектной документации | Выполнить инженерные изыскания в объёме, необходимом для подготовки проектной документации. Проектную документацию разработать и оформить в соответствии с законодательством РФ, действующими нормативно-правовыми актами РФ в области строительства, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Состав и содержание разделов проектной документации сформировать согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. Разделы должны состоять из отдельных томов с порядковой нумерацией в рамках раздела. В начале каждого разработанного раздела указать перечень составляющих его томов и основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. Все листы разделов проектной документации выполненные привлеченными проектными организациями должны быть заверены печатью Подрядчика. |
| 9 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Технические решения должны базироваться на передовом опыте строительства, испытаний, эксплуатации распределительных газовых сетей, предусматривать использование прогрессивных технологий, оборудования и материалов, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капитальных вложений и эксплуатационных затрат. |
| 10 | Требования к благоустройству | Предусмотреть восстановление благоустройства, попадающего в зону производства работ, в объеме, не ухудшающем их первоначальных характеристик, в соответствии с обоснованными техническими требованиями правообладателей земельных участков и организаций, ответственных за содержание дорожных покрытий, газонов, древесно-кустарниковой растительности и т.д. |
| 11 | Сроки выполнения | В течение 120 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 12 | Требования по согласованию проектной документации. | Согласование проектной документации с ПТО Центрального филиала ОАО «Газпром Газораспределение Ярославль» производит Подрядчик за счет собственных средств. Согласование проектной документации с организациями – владельцами смежных сетей и коммуникаций, проходящих в районе проектируемого газопровода производит Подрядчик. Прохождение государственной экспертизы в строительстве проектно – сметной документации производит Подрядчик за счет собственных средств. |
| 13 | Особые условия | Оплата осуществляется в российских рублях в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика на основании подписанных Сторонами в 4-х экземплярах акта КС-2 и справки КС-3 не позднее 31 декабря 2017 года. Авансирование не предусмотрено. |
| 14 | Количество экземпляров готовой продукции | Проектная документация передается Заказчику в 6– ти (шести) экземплярах на бумажном носителе, инженерно – геодезические, инженерно – геологические, инженерно – экологические изыскания в 2-х (двух) экземплярах. Электронная версия проектно – сметной документации и инженерных изысканий обязательна. Сметную документацию представить в ПК ГрандСмета (не ниже версии 5.0) в формате gsf и универсальной версии xml. Результаты ПИР, в том числе чертежи, предоставить в формате doc (текстовую часть); в формате pdf, dwg (чертежи, схемы и т.д.) |
| 15 | Исходные данные выдаваемые Заказчиком Подрядчику для выполнения работ. | Технические условия № ЮС-11/94 от 10 августа 2016 г. АО «Газпром газораспределение Ярославль» Выкопировка плана местности для строительства распределительных газовых сетей в с. Никольское и д. Андреевское сельского поселения Бурмакино Некрасовского района Ярославской области. |

ЗАКАЗЧИК

МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района»

Директор

____________________________К.С.Снакин

мп

ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиЭксперт»

Директор

______________________ Г.И.Белохвостов

мп