Приложение 4
к заявке на открытый конкурс

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по разработке проектно – сметной документации по объекту: «Очистные сооружения хозяйственно - бытовой канализации Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, с. п. Красный Профинтерн, р. п. Красный Профинтерн»

п. Некрасовское                                                                                                «__»__________201__ г.

Муниципальное учреждение «Капитального строительства, жилищно – коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Снакина Константина Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего(ей) на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Протокола _____________________ №___ от ____________ 2016 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Настоящий Контракт заключён в соответствии с условиями документации об открытом конкурсе и предложения цены Подрядчика – победителя открытого конкурса.

Подрядчик должен иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к данному виду работ в соответствии с действующим законодательством.

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим Контрактом срок разработать проектно – сметную документацию по объекту: «Очистные сооружения хозяйственно - бытовой канализации Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, с. п. Красный Профинтерн, р. п. Красный Профинтерн», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту, указанному в п. 1.2. настоящего Контракта своими силами или привлечёнными силами из своих материалов, на своём оборудовании, своими инструментами при помощи своих технических, транспортных и иных средств, в соответствии с утверждёнными Техническим заданием (Приложение 1) и сметным расчётом (Приложение 2).

  - Срок выполнения работ: в течение 195 календарных дней со дня заключения Муниципального контракта.

  - Срок действия Муниципального контракта: со дня заключения Муниципального контракта до 31 декабря 2017 года, а в части неисполненных обязательств до момента их полного исполнения Сторонами.

- Обязанности сторон

  - Подрядчик обязуется:

    - Обеспечить:

- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Контрактом;

- выполнение предусмотренных настоящим Контрактом работ в полном соответствии с Техническим заданием, иными исходными данными на проектирование, действующими строительными нормами и правилами;

- качество проекта, в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями;

- своевременное устранение за свой счёт недостатков, выявленных при приёмке работ, в процессе проведения государственной экспертизы проектно – сметной документации и в период гарантийного срока, который составляет 2 года со дня подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ;

- проведение необходимых мероприятий по технике безопасности.

    - Сдать Проект Заказчику в виде, соответствующем Положению о составе разделов проектно – сметной документации и требованиям к их содержанию, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 в объёме и количестве, предусмотренном Техническим заданием.

    - Провести согласование Проекта в организациях, выдавших технические условия, осуществляющих контроль за промышленной безопасностью.

    - Выполнить прохождение государственной экспертизы Проекта в организациях, имеющих право на проведение государственной экспертизы.

    - Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

    - Устранение всех замечаний в Проекте по требованию Заказчика, при обнаружении недостатков при прохождении государственной экспертизы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

  - Заказчик обязуется:

    - В трехдневный срок с момента заключения настоящего Контракта передать Подрядчику имеющуюся техническую документацию, необходимую для выполнения работ.

    - Подготовить объект для производства Подрядчиком порученных ему по Контракту работ.

    - Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

- Цена и порядок расчётов

  - Цена муниципального контракта составляет __________рублей ___ копеек. В том числе НДС 18% ____________.

  - Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Цена включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по Контракту, с учётом расходов на проектные и изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проектной документации, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  - Оплата осуществляется в российских рублях в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика на основании подписанных Сторонами в 4-х экземплярах акта приёмки выполненных работ не позднее 31 декабря 2017 года. Авансирование не предусмотрено.

  - Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон при его исполнении без изменения предусмотренных Контрактом объёмов выполняемых работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

  - Настоящий Контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов объём работ, предусмотренный Контрактом.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении, предусмотренных Контрактом, объёма работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

  - В случае превышения Подрядчиком объёмов работ, при отсутствии дополнительного соглашения Сторон, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счёт.

- Обеспечение исполнения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по Контракту составляет ___________________ и может быть предоставлено следующими способами: в виде банковской гарантии, предоставленной на период с момента заключения Контракта по 5 февраля 2018 года или внесением денежных средств на указанный счёт Заказчика. Способ обеспечения обязательств по Контракту выбирает Подрядчик. В случае если им было выбрано внесение денежных средств и обязательство исполнено надлежащим образом, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего требования от Подрядчика, но не ранее 31 августа 2017 года.

  - Реквизиты счёта заказчика, для перечисления обеспечения исполнения муниципального контракта: Управление финансов НМР (МУ «КС ЖКХ и ТП НМР», 801.01.009.7), ИНН 7621008407, КПП 762101001, БИК 047888670, р/с 40302810177035000006 Северный банк Сбербанка России, К/с 30101810500000000670.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

  - В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: _______*

________________________________________________________________________________

* Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1063от 25 ноября 2013 года.

- 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приёмке результатов выполнения работ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

  - За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере: _______*

________________________________________________________________________________

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1063от 25 ноября 2013 года.

- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

- Форс – мажорные обстоятельства

  - Ни одна из Сторон не несёт ответственности в случае невыполнения, несвоевременного выполнения какого – либо обязательства по Контракту, если это последовало исключительно в результате наступления или действия обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажорных).

  - Затронутая форс – мажорными обстоятельствами Сторона обязана о наступлении и прекращении таких обязательств, немедленно, не позднее 5 дней с момента их наступления, известить об этом другую Сторону в письменном виде. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, о возможных их последствиях. Несвоевременное извещение о форс – мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону возможности ссылаться на них в будущем.

  - Форс – мажорными обстоятельствами Стороны договорились считать: наводнение, сель, землетрясение, эпидемии, военные действия, иное подобное перечисленному.

  - Наступление форс – мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения настоящего Контракта на период их действия.

- Порядок сдачи и приемки работ

  - При выполнении Работ Подрядчик представляет Заказчику акт приёмки выполненных работ в 4-х экземплярах с приложением к нему Проекта в объёме и количестве, предусмотренным Техническим заданием, а также другие документы предусмотренные настоящим Контрактом.

  - Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта выполненных работ рассматривает представленные документы. В случае утверждения Заказчиком представленных документов, предусмотренных Техническим заданием, Заказчик подписывает акт выполненных работ и направляет его Подрядчику. В случае отказа Заказчика в приемки Работ, сторонами составляется акт с указанием замечаний и сроков устранения недоработок.

- Разрешение споров между сторонами

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путём ведения переговоров либо выставления досудебной претензии, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

  - Расходы на экспертизу несёт Подрядчик.

- Расторжение контракта

  - Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта по обстоятельствам, предусмотренным гражданским законодательством.

- Заключительные положения

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким – либо ещё способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

  - Любое уведомление по Контракту даётся в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется письмом получателю по его адресу, указанному в разделе 11 настоящего Муниципального контракта.

  - Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

- Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК

МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района»

152260, Ярославская область, р.п. Некрасовское, ул. Советская, 73.

УФК по Ярославской области (Управление финансов НМР, МУ «КС ЖКХ и ТП НМР», л.с. 801.01.009.6)

ИНН 7621008407

КПП 762101001

БИК 047888001

р/с 40204810700000000037 отделение Ярославль г. Ярославль

Директор

_________________________ К.С.Снакин

мп

ПОДРЯДЧИК

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________

_________________________ (_______________)

мп

Приложение 1
к Муниципальному контракту
от_______________ №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно -сметной документации по объекту: «Очистные сооружения хозяйственно - бытовой канализации Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, с. п. Красный Профинтерн, р. п. Красный Профинтерн»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения: |
| 1.1 | Заказчик | МУ «КС ЖКХ и ТП НМР» |
| 1.2 | Адрес объекта | п. Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района Ярославской области |
| 1.3 | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.4 | Основание для проектирования | Муниципальный контракт |
| 1.5 | Источник финансирования | Местный бюджет |
| 1.6 | Основные технико-экономические показатели: | Производительность существующих очистных сооружений - 800 м3/сут (уточнить проектом) Режим работы – непрерывный круглосуточный |
| 1.7 | Стадийность и сроки проектирования | Срок начала выполнения работ – со дня подписания муниципального контракта. Срок выполнения работ 195 дней Сроки выполнения работ: Предпроектная подготовка 30 дней Выполнение инженерных изысканий 40 дней Разработка проектно-сметной документации 60 дней Прохождение экспертизы проектно-сметной документации 60 дней Выдача Заказчику проектно-сметной документации с положительным заключением ГАУ ЯО «Яргостройэкспертиза» по технической и сметной части проекта течении 5 рабочих дней с момента исполнения 4 этапа работ, с подписанием акта приема-передачи проектно-сметной документации. |
| 1.8 | Предпроектная подготовка | Сбор сведений об объекте реконструкции, подготовка рекомендаций по технологической схеме очистки, обоснование объемов образующихся стоков. Согласование принятой технологической схемы с Заказчиком. |
| 1.9 | Изыскания | Инженерно-геодезические изыскания Инженерно-геологические изыскания Инженерно-экологические изыскания |
| 1.10 | Объемы проектирования | Инженерные изыскания в объеме, необходимом для обоснования проектных решений и прохождения государственной экспертизы, в соответствии с техническими заданиями и программами на выполнение изысканий, разработанными Проектировщиком. Проектно-сметная документация в соответствии с Положением о составе разделов проектно-сметной документации и требованиям к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87: Пояснительная записка; Схема планировочной организации земельного участка; Архитектурные решения; Конструктивные и объемно-планировочные решения; Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений": а) подраздел "Система электроснабжения"; б) подраздел "Система водоснабжения"; в) подраздел "Система водоотведения"; г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; д) подраздел "Технологические решения" Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; Проект организации строительства; Проект организации работ по демонтажу объектов капитального строительства (в случае необходимости) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства Смета на строительство объекта. |
| 1.11 | Исходные данные для проектирования | Перед началом проектирования Заказчик передает Проектировщику: - градостроительный план земельного участка; - технические условия подключения инженерных сетей. -прочую исходно-разрешительную документацию по запросу Проектировщика. |
| 2 | Требования к архитектурным, конструктивным и технологическим решениям: |
| 2.1 | Архитектурно-планировочные решения | Предусмотреть очистные сооружения в блочно-модульном исполнении |
| 2.2 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | Выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами. Конструкция очистных сооружений должна представлять собой единый блок емкостных технологических отделений, выполненных из унифицированных по производительности модульных элементов, обеспечивающих весь комплекс процесса очистки сточных вод. -цветовое решение фасадов согласовать с Заказчиком. В составе модульных элементов учесть помещение для временного пребывания обслуживающего персонала, лабораторию. |
| 2.3 | Технологические решения | Применяемые в проекте материалы и оборудование должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты. Оборудование принять серийное, заводского изготовления. Режим работы – непрерывный круглосуточный. Предусмотреть работу сооружений в автоматическом режиме. Требования к очищенным сточным водам: -очистка воды до нормативов ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения. - технологические решения при проектировании должны приниматься с учетом следующих требований: Очистка сточных вод - многоступенчатая Технологической схемой предусмотреть: -блок механической очистки; -блок усреднения водного потока; -блок биологической очистки - аэротенк с пластиковой загрузкой; -блок доочистки на базе отстойников; -установка обеззараживания очищенных стоков; -узел обезвоживания осадка; -технологические коммуникации; -применение эффективных современных реагентов. Предусмотреть автоматизацию технологических процессов очистки сточных вод, включая дозирование реагентов и промывку фильтров. |
| 2.4 | Требования к благоустройству | Подъездные пути и дорожки выполнить с твердым покрытием. Предусмотреть возможность въезда и выезда на территорию грузового транспорта (для подвозки и выгрузки расходных материалов, оборудования, запчастей и т.п.) Предусмотреть ограждение территории |
| 3 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию: |
| 3.1 | Теплоснабжение | Источник теплоснабжения: автономный источник теплоснабжения. |
| 3.2 | Водоснабжение | В соответствии с техническими условиями. Материал труб определить проектом. |
| 3.3 | Водоотведение | В соответствии с техническими условиями. Материал труб определить проектом. Отвод очищенных сточных вод предусмотреть в существующий водовыпуск. |
| 3.4 | Электроснабжение | Предусмотреть внутренне и наружное электроснабжение объекта Подключение объекта по II категории электроснабжения. Предусмотреть наружное освещение площадки размещения очистных сооружений. Предусмотреть заземление и молниезащиту оборудования. |
| 3.5 | Вентиляция | Приточно-вытяжная с применением вентиляционного оборудования. |
| 4 | Требования к сметной документации | Базисно-индексный метод. В двух уровнях цен- базисном( 2000 г.) и с индексом перевода в текущие цены , рекомендованными письмами Минрегиона РФ рассчитываемыми поквартально, по состоянию на период сдачи документации Заказчику. Применение стоимости материалов по прайсам допускается только при отсутствии базовой сметной стоимости на данный материал, с приложением прайс-листов, согласованных с Заказчиком. Учесть в смете затраты: - на технологические присоединения объекта к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения -на ведение авторского надзора: -на ведение строительного контроля (технического надзора); -на проведение пусконаладочных работ; -на проведение инженерных изысканий; - на разработку проектно-сметной документации; -на проведение государственной экспертизы проектной, сметной документации и результатов инженерных изысканий. |
| 5 | Согласование проекта | Согласование проектной документации произвести в установленном порядке с уполномоченными организациями в соответствии с действующим законодательством. Проектировщик осуществляет разработку проекта обоснования расчётной санитарно-защитной зоны, а также обеспечивает согласование расчетной санитарно-защитной зоны с Управлением Роспотребнадзора. |
| 6 | Количество экземпляров | 4 экземпляров проектно-сметной документации на бумажном носителе, после получения положительного заключения ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» и 1 на электронном носителе. Отчеты по инженерным (геодезическим, геологическим, экологическим) изысканиям предоставляются в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе. |
| 7 | Экспертиза и получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации | Обеспечение прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительного заключения. |

ЗАКАЗЧИК

МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района»

Директор

____________________________К.С.Снакин

мп

ПОДРЯДЧИК

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________

_____________________ (______________)

мп

Приложение 2
к Муниципальному контракту
от_______________ №_______

Сметный расчёт на выполнение работ по разработке проектно -сметной документации по объекту: «Очистные сооружения хозяйственно - бытовой канализации Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, с. п. Красный Профинтерн, р. п. Красный Профинтерн»*

ЗАКАЗЧИК

МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района»

Директор

____________________________К.С.Снакин

мп

ПОДРЯДЧИК

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________

_____________________ (______________)

мп

* – подготавливается Подрядчиком – победителем открытого конкурса, на основании предложенной им цены.